TAP - Termo de Abertura do Projeto

Justificativa do projeto:
O Brasil atualmente é um país que tem as suas dificuldades, carências, problemas com infra estrutura, muitas pessoas desempregadas, que não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, pessoas passando necessidades de todos os tipos, faltam recursos na saúde, na educação, segurança entre tantos outros. São tempos difíceis, e os políticos (eleitos como representantes do povo) são vistos com desconfiança por muitas vezes agirem de má fé e fazerem justamente o contrário daquilo que tanto afirmam, dessa forma prejudicando milhões e milhões de pessoas.

Objetivos:
O projeto tem como finalidade disponibilizar os dados dos projetos que foram a voto na Câmara dos Senadores e na Câmara dos Deputados e dessa forma saber o posicionamento do parlamentar através do voto do mesmo em relação a cada projeto. E a partir disso cruzar os dados com os políticos que o usuário selecionou, para dessa forma comparar a compatibilidade política do usuário com a do parlamentar escolhido. Proporcionando uma maior legitimidade, transparência e estreitando dessa maneira a relação candidato eleitor.

Requisitos de alto nível:
O <Nome da aplicação> será uma plataforma Web criado com o intuito de aumentar o grau de confiança entre o candidato e o eleitor de forma que o usuário do sistema poderá saber um pouco mais a respeito de como o representante político
se comporta, se posiciona perante os projetos aos quais ele teve direito a voto.
Entre os requisitos de alto nível destacados estão:
- O sistema deve ser de fácil utilização pelo usuário;
- O sistema deve permitir verificar a compatibilidade política do usuário com o parlamentar selecionado
- O sistema deve ter uma interface que permita ao usuário escolher o posicionamento do parlamentar em projetos que ainda estão em aberto e projetos que já foram decididos.
- O sistema deve ser capaz de sugerir parlamentares que mais combinam com o posicionamento político do usuário.

1. Premissas e restrições:
  1. Premissas:
    1. O serviço de dados abertos presentes no site da Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores estará disponível o tempo todo.
  2. Restrições:
    1. O sistema é voltado para uma aplicação Web, devendo assim oferece suporte para os navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari.
    2. O projeto tem o prazo de entrega limitado;

1. Descrição de alto nível do projeto e seus limites:
2. Riscos de alto nível:
  1. Produtividade técnica:
A equipe utilizará para a construção do projeto tecnologias como: a linguagem de programação Javascript, o interpretador de código Javascript (Node.js), o framework para aplicativo da web do Node.js (Express), o banco de dados MongoDB, e requisições do tipo REST para conexões entre servidores. E a maioria dos integrantes da equipe tem pouco ou nenhum conhecimento com as tecnologias escolhidas, o que poderá acarretar dificuldade em adaptação e consequentemente de produtividade.
  1. Desistência:
A equipe é composta por 10 integrantes, cada um com as suas responsabilidades, afazeres, compromissos e algum tipo de barreira, dificuldade, empecilho pode ocasionar
  1. Acesso à informação:
Riscos de não ser disponibilizado de maneira adequada os votos dos parlamentares
  1. Recursos:
Membros terem problemas técnicos com os seus equipamentos

1. Resumo do cronograma de marcos:
2. Resumo do orçamento:
3. Lista das partes interessadas:
4. Requisitos para aprovação do projeto (ou seja, o que constitui o sucesso do projeto, quem decide se o projeto é bem sucedido e quem assina o projeto).
5. Gerente do projeto, responsabilidade, nível de autoridade designados:
6. Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) que autoriza(m) o termo de abertura do projeto: